# WORKFLOW PORTALU IZBICA24.PL Pełna, zintegrowana architektura agregacji, przetwarzania i publikacji treści

Wersja 2.0 — produkcyjna. Niniejszy dokument zastępuje wcześniejsze wersje koncepcyjne. Uwzględnia krytyczną analizę pierwotnego planu, model „Webhook Pusher" zamiast scrapingu Facebooka, realistyczną kalkulację kosztów oraz konkretne instytucje partnerskie z gminy Izbica Kujawska. Stanowi jednolity dokument operacyjny, na podstawie którego można rozpocząć implementację.

## SPIS TREŚCI

- Filozofia projektu i fundamentalne decyzje architektoniczne

- Architektura ogólna — sześć warstw systemu

- Warstwa 1 — Źródła treści (model hybrydowy)

- Warstwa 2 — Pobieranie, normalizacja, deduplikacja

- Warstwa 3 — Przetwarzanie AI (Claude + Perplexity)

- Warstwa 4 — Redakcja, role, obieg pracy

- Warstwa 5 — Publikacja i dystrybucja

- Warstwa 6 — Monitoring, bezpieczeństwo, utrzymanie

- Model „Webhook Pusher" — partnerstwa z instytucjami

- Stack techniczny i koszty miesięczne (PLN)

- Plan implementacji etapowej (24 miesiące)

- Ryzyka, mitygacje, awaryjne ścieżki

- Załączniki — specyfikacje, prompty, schematy

## 1. FILOZOFIA PROJEKTU I FUNDAMENTALNE DECYZJE ARCHITEKTONICZNE

Portal Izbica24.pl zostaje zbudowany jako hybryda automatycznej infrastruktury AI i ludzkiej redakcji. AI pokrywa 50–60% objętości treści, ale w ramach ścisłego nadzoru redakcyjnego. Każda istotna decyzja architektoniczna podporządkowana jest trzem zasadom: legalności (RODO, AI Act UE, ToS Mety i innych platform), wiarygodności (zero halucynacji w warstwie publikacyjnej, wyraźne oznaczanie AI) oraz długowieczności (model utrzymania na lata, a nie miesiące).

W stosunku do pierwotnej koncepcji wprowadzono cztery kluczowe zmiany. Po pierwsze, zrezygnowano ze scrapingu Facebooka jako mechanizmu domyślnego — łamie ToS Mety, jest technicznie kruche i jurydycznie wątpliwe. Zastąpiony został modelem Webhook Pusher, w którym instytucje dobrowolnie i oficjalnie wysyłają swoje treści do portalu poprzez gotowe integracje (Make.com, Zapier, e-mail forwarding). Po drugie, scraping portali regionalnych zredukowano do roli uzupełniającej (~20%), a główną rolę agregatora wiadomości przejął Perplexity API — taniej, stabilniej, legalniej. Po trzecie, dla wszystkich zdarzeń typu „Na Sygnale" wprowadzono twardy obowiązek human review — auto-publikacja dotyczy wyłącznie rutynowych komunikatów bez ofiar i kontekstu kryminalnego. Po czwarte, n8n został odseparowany od WordPressa na drugi VPS, by awaria orkiestratora nie kładła portalu.

Wszystkie te zmiany czynią plan prostszym, tańszym, legalnym i odporniejszym niż wersja oryginalna.

## 2. ARCHITEKTURA OGÓLNA — SZEŚĆ WARSTW SYSTEMU

System składa się z sześciu warstw funkcjonalnych. Każda działa niezależnie i komunikuje się z pozostałymi przez wyraźnie zdefiniowane interfejsy (REST API, baza danych, kolejka). To pozwala wymieniać poszczególne komponenty bez przebudowy całości.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ WARSTWA 1: ŹRÓDŁA TREŚCI                                        │

│ • Webhook Pusher (instytucje partnerskie — push)                │

│ • Perplexity API (research portali regionalnych)                │

│ • Scraping wybranych źródeł (BIP, kalendarze)                   │

│ • E-mail forwarding (instytucje nietechniczne)                  │

│ • Formularze manualne (mieszkańcy, wolontariusze)               │

│ • YouTube Data API (multimedia)                                 │

│ • Sofascore + regiowyniki (Kujawianka)                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ WARSTWA 2: POBIERANIE I MAGAZYNOWANIE                           │

│ • n8n na osobnym VPS (Hetzner CX22, 22 PLN/mies.)               │

│ • Scheduler (cron, sloty dzienne)                               │

│ • Normalizacja do JSON schema                                   │

│ • Deduplikacja (content_hash + Levenshtein + embeddings)        │

│ • Zapis do CPT iz24_raw_item w WordPress                        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ WARSTWA 3: PRZETWARZANIE AI                                     │

│ • Claude API (klasyfikacja, rewrite, evergreen, fact-check)     │

│ • Perplexity API (research uzupełniający)                       │

│ • LanguageTool (korekta językowa)                               │

│ • Knowledge base (GitHub, plain Markdown, wersjonowane)         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ WARSTWA 4: REDAKCJA I MODERACJA                                 │

│ • WordPress + PublishPress Pro                                  │

│ • Role: Administrator, Naczelny, Sekcji, Kontrybutorzy          │

│ • Kolejka draftów z priority_score                              │

│ • Human review obowiązkowy dla zdarzeń wrażliwych               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ WARSTWA 5: PUBLIKACJA I DYSTRYBUCJA                             │

│ • Portal WordPress (Kadence + child theme + 24 bloki)           │

│ • Social Media (FB, Instagram, Telegram)                        │

│ • Newsletter (MailPoet, niedziela 18:00)                        │

│ • Podcast „Głos Izbicy" (Spotify for Podcasters)                │

│ • YouTube (audiogramy + reportaże)                              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ WARSTWA 6: MONITORING I UTRZYMANIE                              │

│ • Dashboard redakcyjny (custom widget WP)                       │

│ • Cost Guard (próg kosztów Claude/Perplexity)                   │

│ • Alerty Telegram (martwe sloty, priorytetowe newsy)            │

│ • Backup, security audit, knowledge base refresh                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3. WARSTWA 1 — ŹRÓDŁA TREŚCI

W modelu zrewidowanym źródła dzielą się na sześć kategorii o różnych mechanizmach pobierania i różnym stopniu zaufania do jakości danych. Każde źródło ma przypisany typ pobierania, częstotliwość, priorytet i poziom human-review.

### A. Instytucje partnerskie — model Webhook Pusher (PRIMARY)

To jest fundament Twojego newsroom’u. Zamiast scrapować Facebooka instytucji (nielegalne, niestabilne), oferujesz im trzy poziomy partnerstwa, z których same wybierają najwygodniejszy. Filozofia: instytucje publikują na FB, bo chcą dotrzeć do mieszkańców — Twój portal to drugi kanał dotarcia, dla nich za darmo. Mówisz prezesowi OSP „opublikuj raz, my opublikujemy automatycznie u nas, dotrzesz do +3000 osób więcej". Sens biznesowy dla obu stron: instytucja zyskuje zasięg, Ty treść.

Poziom 1 — Webhook automatyczny przez Make.com / Zapier (dla najaktywniejszych): instytucja konfiguruje raz scenariusz „nowy post na FB → POST do izbica24.pl/wp-json/iz24/v1/incoming", potem działa wieczność. Pod spodem oficjalne Graph API Mety, w pełni legalnie.

Poziom 2 — E-mail forwarding (dla instytucji bez aktywnego FB lub komunikujących się głównie mailem): każda dostaje dedykowany adres <slug>@in.izbica24.pl, dodaje go do BCC swoich newsletterów lub przesyła komunikaty. n8n parsuje wiadomość i tworzy raw_item.

Poziom 3 — Manualny formularz (dla małych instytucji z 1 osobą obsługującą komunikację): wchodzą na izbica24.pl/dolacz/wyslij, wypełniają formularz w 2 minuty. Każda treść trafia w ten sam endpoint REST.

W praktyce większość instytucji zacznie od Poziomu 3, część przejdzie do 2 po miesiącu, a 4–6 najaktywniejszych dojdzie do 1. To jest OK — model jest skalowalny niezależnie od poziomu adopcji. Mapa instytucji partnerskich z preferowanym poziomem znajduje się w Sekcji 9.

### B. Perplexity API — wirtualny dziennikarz śledczy (PRIMARY dla portali regionalnych)

W pierwotnym planie zakładano scraping dziewięciu portali regionalnych (ddwloclawek.pl, nwloclawek.pl, pomorska.pl itd.). To okazało się ślepą uliczką: większość z nich nie ma stabilnego RSS-a, scraping HTML łamie się przy każdym redesignie, jest w szarej strefie prawa autorskiego i wymaga utrzymania osobnych selektorów CSS. Zastąpione: Perplexity API jako główny agregator wiadomości regionalnych.

Codziennie o 7:00 n8n wysyła do Perplexity trzy zapytania bazowe:

„Najnowsze wiadomości Izbica Kujawska z ostatnich 24 godzin. Przeszukaj portale: ddwloclawek.pl, nwloclawek.pl, pomorska.pl, portalwloclawek.pl, kujawy.info, naszemiasto.pl, gloswloclawianina.pl, bydgoszcz.tvp.pl, radiopik.pl. Zwróć tytuł, lead, datę, URL źródłowy i nazwę portalu w formacie JSON."

„Najnowsze wydarzenia w powiecie włocławskim dotyczące gminy Izbica Kujawska. Szczególnie: inwestycje drogowe, decyzje powiatu, edukacja ponadpodstawowa, służby ratunkowe. Format JSON z linkami."

„Najnowsze wyniki, transfery, terminarz MGKS Kujawianka Izbica Kujawska. Klasa Okręgowa grupa 2 województwo kujawsko-pomorskie. Format JSON."

Perplexity zwraca 5–8 prawdziwych linków per zapytanie z metadanymi. Koszt: ~0,003 USD per zapytanie = grosze. 80% pokrycia portali regionalnych przy zerowym ryzyku scrapingowym.

Pozostałe 20% — wybrane stabilne sekcje portali (np. dedykowane podstrony Izbicy w ddwloclawek.pl i nwloclawek.pl, jeśli mają stabilny URL) pobierane przez prosty HTTP fetch + cheerio parsing. Tylko dla tych, które naprawdę mają sekcję „Izbica" jako trwały element struktury.

Co 2 dni Perplexity dostaje również zapytania tematyczne: „Inwestycje drogowe powiat włocławski 2026", „Dotacje unijne kujawsko-pomorskie gminy", „Pogoda Włocławek prognoza", „Rolnictwo Kujawy [aktualny sezon]". To zasila warstwę evergreen.

### C. Strony instytucjonalne i BIP — scraping zmian (SECONDARY)

Niektóre źródła nie wejdą do partnerstwa Webhook Pusher (BIP urzędu, BIP starostwa, strony szkół z prostym CMS-em) i tu legalny lekki scraping ma sens, bo strony są publiczne, a my linkujemy do oryginału. Mechanizm: n8n raz dziennie pobiera HTML, ekstrahuje listę artykułów, porównuje hash tytułów z poprzednim stanem, nowe wpisy → raw_items.

Lista źródeł scrapingowych:

- BIP Urzędu Miejskiego Izbica Kujawska (bip.izbicakuj.pl/aktualnosci/) — zarządzenia burmistrza, ogłoszenia, przetargi. Częstotliwość: raz dziennie 8:00. Obsługa PDF: nowe zarządzenia w PDF → ekstrakcja tekstu (pdfplumber) → Claude streszcza w 200 słowach z linkiem do oryginału. To jest złoto SEO — nikt z mieszkańców nie czyta uchwał, a Ty serwujesz im streszczenie.

- BIP Starostwa Powiatowego Włocławek (bip.wloclawski.pl) — filtr na uchwały dotyczące gminy Izbica. Raz dziennie.

- Strona Urzędu Miejskiego (izbicakuj.pl/aktualnosci/) — backup do Webhook Pushera. Raz dziennie.

- MGCK Izbica (mgck-izbicakujawska.net.pl) — co 12 godzin.

- Biblioteka Publiczna (bibliotekaizbica.wordpress.com/feed/) — natywny RSS WordPress. Raz dziennie.

- ZGKiW (zgkiw-izbica-kujawska.pl + BIP) — raz dziennie. Kluczowe: awarie, harmonogramy odbioru odpadów.

- MGOPS (mgopsizbica.naszops.pl) — raz na tydzień.

- MGKS Kujawianka strona oficjalna (mgkskujawianka.pl) — co 12 godzin w sezonie, raz dziennie poza sezonem.

- Diecezja Włocławska (diecezja.wloclawek.pl) — raz dziennie, filtr Dekanat Izbicki.

- LGD Dorzecza Zgłowiączki (kujawiaki.pl) — raz na tydzień.

- Strony szkół (SP1, SP2, SP Błenna, SP Sarnowo, ZS Kasprowicza, Przedszkole, Żłobek) — w idealnym świecie wszystkie wejdą w Webhook Pusher Poziom 2 (e-mail forwarding); fallback raz dziennie scraping.

- Parafia Wniebowzięcia NMP (parafiaizbica.pl) — sobota i poniedziałek (ogłoszenia parafialne).

- rejestrmedyczny.pl SPZOZ Izbica — raz na tydzień, sprawdzanie zmian godzin lekarzy.

Scraping ma fallback na Perplexity: jeśli selektor CSS się złamie (n8n wykryje to przez puste raw_items przez 48h), workflow wysyła zapytanie do Perplexity „Co nowego na stronie X w ostatnich 7 dniach?" i alert do Telegrama redaktora.

### D. Sport — Kujawianka (Sofascore + regiowyniki + futbolowo)

Dla Kujawianki Izbica Kujawska pełne źródła sportowe:

- regiowyniki.pl — automatyczna tabela Klasy Okręgowej grupa 2, terminarz, wyniki. Scraping co 6 godzin w sezonie.

- Sofascore — live score w dniu meczu. API call co 5 minut od 15:00 do końca meczu.

- kujawiankaizbica.futbolowo.pl — szczegóły, składy. Scraping po meczu.

- Webhook Pusher z fanpage’a klubu — relacje, transfery, treningi.

W dniu meczu (sobota/niedziela 15:00–17:00): Sofascore scraper pobiera wynik → Claude generuje krótką relację (200–300 słów) na podstawie wyniku, składu (jeśli dostępny), tabeli i kontekstu (miejsce w tabeli, seria wyników). Status = draft z flagą urgent_review — redaktor sportowy zatwierdza w ciągu 30 minut.

### E. Multimedia — YouTube Data API

Monitorowane kanały YouTube przez API (darmowy limit 10 000 jednostek/dzień):

- Telewizja Kujawy (@powiatwloclawskipl) — co 6 godzin

- MGKS Kujawianka (@Bizon717) — co 6 godzin

- TVP3 Bydgoszcz — wyszukiwanie „Izbica Kujawska" w Search API, raz dziennie

Nowe filmy → raw_items typu video z embeddem YouTube (lazy load przez blok izbica24/embed-wideo-lazy).

### F. Mieszkańcy i wolontariusze — kanały bezpośrednie

Trzy kanały do treści od mieszkańców:

- Formularz „Masz temat?" na każdej stronie portalu — anonimowy lub z kontaktem

- Wolontariusz-moderator grup FB (Spotted Izbica, Izbica i okolice) — raz dziennie przegląda i przesyła wartościowe tematy przez wewnętrzny formularz redakcyjny

- WhatsApp redakcyjny — numer kontaktowy w stopce, mieszkańcy mogą wysyłać zdjęcia/info

Grupy Facebookowe nie są scrapowane automatycznie — to źródło szumu, plotek i fake newsów. Tylko ludzka kuracja.

## 4. WARSTWA 2 — POBIERANIE, NORMALIZACJA, DEDUPLIKACJA

### Architektura: dwa VPS

Krytyczna decyzja: n8n nie żyje na tym samym serwerze co WordPress. To jest klasyczny błąd projektowy — jeśli n8n zaciągnie pamięć przy scrapingu lub batch AI, kładzie portal. Dlatego:

VPS #1: izbica24.pl                    VPS #2: workflows.izbica24.pl

(Cloudways/mydevil ~110 PLN)            (Hetzner CX22 ~22 PLN)

├── WordPress 6.7+                      ├── n8n self-hosted (Docker)

├── Kadence Theme + child theme         ├── PostgreSQL (n8n state)

├── Wtyczka izbica24-blocks             ├── Redis (rate limiting, cache)

└── Wtyczka izbica24-newsroom           └── Workflows (~15 scenariuszy)

▲                                       ▲

└─── HTTPS Bearer token auth ───────────┘

Komunikacja: n8n pisze do WordPressa wyłącznie przez REST API z bearer token. Dzięki temu można restartować/migrować n8n niezależnie od portalu.

### Scheduler — sloty dzienne

Pięć slotów dziennych, każdy uruchamia konkretne workflow:

| Slot | Godziny | Co robi |
| --- | --- | --- |
| Poranny | 6:00–7:00 | Perplexity research (3 zapytania bazowe) + scraping BIP + RSS biblioteki |
| Instytucjonalny | 8:00–9:00 | Scraping stron instytucji (urząd, MGCK, ZGKiW, parafia, szkoły, LGD) |
| E-mail | 9:00, 14:00, 19:00 | IMAP poll skrzynki in.izbica24.pl (e-mail forwarding instytucji) |
| Multimedia | 12:00 | YouTube API (3 kanały) |
| Sport | 15:00, 18:00, 21:00 (sb/nd) | Sofascore + regiowyniki w dniu meczu Kujawianki |
| Wieczorny | 20:00 | Perplexity tematyczne (raz na 2 dni) + research evergreen |

Webhook Pusher działa w czasie rzeczywistym — nie ma slotu, każdy POST do /v1/incoming przetwarzany natychmiast.

### Normalizacja — wspólny JSON schema

Każdy raw_item, niezależnie od źródła, jest sprowadzony do tej samej struktury JSON:

{

"source_id": "osp-izbica",

"source_type": "facebook_page | email | website | manual_form | rss | youtube | api",

"external_id": "1234567890_9876543210",

"external_url": "https://...",

"title": "Zdarzenie 27/2026 — pożar stodoły",

"content": "Tekst treści...",

"content_html": "<p>...</p>",

"lead": "Pierwsze 2-3 zdania",

"published_at": "2026-05-07T14:30:00+02:00",

"fetched_at": "2026-05-07T14:32:11+02:00",

"author_name": "OSP Izbica Kujawska",

"media": [

{"type": "image", "url": "...", "alt": "...", "width": 1200, "height": 800},

{"type": "video", "url": "...", "duration_sec": 47}

],

"category_hint": "na-sygnale",

"subcategory_hint": "pozary",

"tags": ["pożar", "OSP", "Pasieka"],

"priority_hint": "high",

"permission": {

"publish_full_text": true,

"publish_media": true,

"credit_name": "OSP Izbica Kujawska",

"credit_link": "https://facebook.com/..."

},

"metadata": {

"geolocation": {"lat": 52.41, "lng": 18.77, "place_name": "..."},

"incident_number": "27/2026",

"units_dispatched": ["GBA OSP Izbica", "GBA OSP Pasieka"]

},

"content_hash": "sha256...",

"status": "raw"

}

### Deduplikacja — trzystopniowa

Stopień 1 — content_hash exact match: SHA-256 z lowercased(title + content). Jeśli istnieje w bazie → skip, log jako duplicate_idempotency.

Stopień 2 — Levenshtein similarity ≥ 85%: jeśli tytuły są podobne, ale nie identyczne (np. ta sama informacja z dwóch portali), oznacz nowy element jako possible_duplicate, dołącz jako related_source do istniejącego rekordu. Daje to bogatszą perspektywę dla Claude’a przy rewrite.

Stopień 3 — semantyczne embeddings (OpenAI text-embedding-3-small lub Voyage-3): dla treści dłuższych niż 200 znaków obliczany jest embedding 1536-wymiarowy, zapisywany w PostgreSQL z rozszerzeniem pgvector. Cosine similarity ≥ 0.92 = duplikat semantyczny (np. ten sam wypadek opisany różnymi słowami). Koszt embeddings: ~5 PLN/mies. dla 100 raw_items dziennie.

### Zapis do bazy — CPT iz24_raw_item

Wbrew pierwotnemu planowi (osobna tabela raw_items w MySQL), rekomendowane jest stworzenie Custom Post Type iz24_raw_item w WordPress. Korzyści: zarządzanie z wp-admin (filtrowanie, przeszukiwanie, akcje masowe), natywne ACL przez role WP, łatwy dostęp z poziomu wtyczek WP, brak potrzeby drugiego ORM. Stopni przechowywania surowych danych nie ma istotnie więcej niż wp_posts, a integracja z workflow redakcyjnym (Warstwa 4) staje się trywialna.

CPT iz24_raw_item ma:

- Pola standardowe: post_title (tytuł źródłowy), post_content (treść), post_date (published_at z źródła)

- Meta-fields: wszystkie pola z JSON schema (z prefiksem _iz24_)

- Taksonomie: iz24_source (z którego źródła), iz24_status (raw, candidate, draft, review, published, rejected)

- Custom kolumny w listach: Źródło, Priorytet, Status, Confidence, Powiązany post

## 5. WARSTWA 3 — PRZETWARZANIE AI

### 5.1. Knowledge base — żywy dokument w Git

Pierwotny plik izbica_knowledge.md (~3000 tokenów) zostaje rozbity na modułową strukturę w prywatnym repozytorium GitHub:

knowledge-base/

├── institutions.md                  # adresy, telefony, skład

├── people-current.md                # burmistrz, radni, sołtysi, proboszcze

├── kujawianka-season.md             # aktualny sezon, kadra, trener

├── infrastructure.md                # ulice, drogi, inwestycje bieżące

├── solectwa.md                      # 34 sołectwa + sołtysi

├── history-facts.md                 # daty, fakty historyczne

├── glossary.md                      # nazwy własne, akronimy lokalne

└── editorial-guidelines.md          # styl pisania, oznaczanie AI, RODO

Każdy redaktor sekcji ma obowiązek aktualizacji swojego pliku raz na miesiąc — to jest zapisane w jego umowie współpracy. Workflow przy każdym uruchomieniu Claude pobiera świeżą wersję z GitHub-RAW (cache 1h przez Redis). Pre-prompt: „Korzystaj z poniższej knowledge base — jest aktualna na DATA ostatniego commit’a. Jeśli pytanie dotyczy faktów spoza tej bazy, oznacz to flagą knowledge_gap w odpowiedzi."

Bez tego procesu po 6 miesiącach Claude zacznie halucynować, że burmistrzem jest osoba sprzed 2 lat, a Kujawianka gra w lidze, w której już nie gra. Knowledge base to nie statyczny plik — to żywy dokument.

### 5.2. Klasyfikacja i priorytetyzacja (Claude Sonnet 4.6)

O 7:30 (po slocie porannym) n8n uruchamia node „Classify". Pobiera raw_items o statusie raw z ostatnich 24h, wysyła do Claude w batchach po 10. Prompt systemowy:

„Jesteś redaktorem portalu informacyjnego Izbica24.pl obsługującego gminę Izbica Kujawska (5 400 mieszkańców, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie). Dla każdego elementu przypisz: (a) kategorię główną z listy [Wiadomości, Na Sygnale, Samorząd, Kujawianka, Kultura, Historia, Ludzie, Życie Codzienne, Przegląd Mediów]; (b) podkategorię z listy podkategorii w danej kategorii; © priority_score 1–10 (10 = najwyższa: wypadek z ofiarami, decyzja rady gminy, awaria krytyczna; 1 = ogłoszenie rutynowe); (d) suggested_type z listy [link, rewrite, original, skip]; (e) requires_human_review (boolean) — TRUE zawsze dla zdarzeń z ofiarami, śmierciami, zatrzymaniami, oskarżeniami, sporami politycznymi, nawet jeśli system jest dojrzały; (f) confidence_score 1–10 (jak pewny jesteś tej klasyfikacji). Zwróć JSON array."

Dołączony kontekst: knowledge base (cache z GitHuba, ~3000 tokenów) + listę dotychczas opublikowanych artykułów z ostatnich 24h (do unikania powielania tematów).

### 5.3. Generator artykułów AI (AI Autor)

O 9:00. Pobiera raw_items z suggested_type ∈ {rewrite, original} i priority_score ≥ 5.

Dla typu rewrite (artykuł z istniejącego źródła) — prompt:

„Na podstawie poniższego artykułu źródłowego napisz autorski artykuł informacyjny dla portalu Izbica24.pl. Wymagania: 300–500 słów; lokalny kontekst (odwołania do instytucji, ulic, osób z gminy z knowledge base); ton lokalnego dziennikarza, rzetelny, bez sensacji; nie kopiuj fragmentów dosłownie; tytuł chwytliwy ale uczciwy; meta-description max 155 znaków; sugerowane tagi SEO; źródło na końcu w formacie ‘Źródło: [nazwa portalu], [data] — link’. Zwróć JSON: {title, lead, body, meta_description, tags[], source_attribution}."

Dla typu original — Perplexity najpierw zbiera dodatkowe dane („Co więcej można powiedzieć o X w kontekście Izbicy?"), potem Claude pisze artykuł z rozszerzonym briefem.

Zawsze: drugi pass przez Claude z fact-checkiem (sekcja 5.5), potem zapis jako WP draft z meta-fields: _iz24_ai_generated=true, _iz24_source_raw_item_id, _iz24_confidence_score, _iz24_requires_human_review.

### 5.4. Evergreen Generator

Co 2 dni o 11:00. Tablica 52 tygodni × 8 kategorii tematycznych. Przykład: tydzień 16 (kwiecień) → „Wiosenne prace w ogrodzie i na działce — poradnik dla mieszkańców gminy Izbica Kujawska". Perplexity zbiera aktualne porady → Claude pisze 400–700 słów z lokalnym kontekstem (oferta sklepu ogrodniczego w Izbicy, harmonogram odbioru odpadów zielonych ZGKiW, wskazówka KGW Notecianki). Draft do redaktora sekcji Życie Codzienne.

### 5.5. Fact-checking — drugi pass Claude

Krytyczna warstwa, której brakowało w pierwotnym planie. Po wygenerowaniu artykułu, drugie wywołanie Claude z promptem:

„Zweryfikuj poniższy artykuł pod kątem: (1) zgodność dat, liczb, kwot z artykułem źródłowym; (2) poprawność nazwisk, nazw instytucji wg knowledge base — flag każdą rozbieżność; (3) brak halucynowanych faktów (cytatów, wydarzeń niewspomnianych w źródle); (4) brak kontrowersyjnych twierdzeń bez oparcia w źródle; (5) zgodność z polityką redakcyjną (oznaczanie AI, źródła). Zwróć JSON: {issues: [{severity: low/medium/high, description, suggestion}], verdict: pass/needs_review/reject}."

Koszt: +30% tokenów do całego pipeline’u. Zysk: szacunkowo 80% mniej żenujących pomyłek na portalu. Dla portalu informacyjnego to fundament, nie luksus.

### 5.6. Korekta językowa — LanguageTool

Po fact-checku, przed zapisaniem draftu — pass przez LanguageTool API (self-hosted darmowo lub cloud 5 EUR/mies. ≈ 21 PLN). Zwraca błędy interpunkcji, gramatyki, stylu. Polszczyzna Claude jest dobra, ale nie idealna — LanguageTool dopina detale.

### 5.7. Auto-news „Na Sygnale" — z guardrails

Pierwotny plan zakładał auto-publish postów OSP po 3-miesięcznym okresie testowym. Zrewidowane: dla zdarzeń z ofiarami, śmierciami, zatrzymaniami, oskarżeniami zawsze human review, niezależnie od dojrzałości systemu. OSP może opublikować post „Pożar ul. X 12, 1 ofiara śmiertelna" — Claude przepisze, zostanie automatycznie opublikowane, a okazuje się że to dezinformacja, błąd identyfikacji ofiary albo informacja niewrażliwa (ofiarą jest dziecko, którego rodzina jeszcze nie wie). Jeden taki post niszczy portal na lata.

Content guardrails w prompcie klasyfikatora: jeśli zdarzenie zawiera słowa kluczowe [„śmierć", „ofiara", „zarzut", „nietrzeźwy + nazwa", „zatrzymany", „pożar + dom", „wypadek + osoba", „dziecko"] → flag requires_human_review = TRUE, zawsze.

Auto-publish OK dla rutynowych zdarzeń: alarmów fałszywych, pomocy zwierzętom, wyłączenia drogi po wypadku bez ofiar, ćwiczeń, akcji promocyjnych jednostki, zabezpieczeń imprez. Te po 3-miesięcznym okresie testowym mogą iść automatycznie z flagą „AI-generated" i opcją szybkiego wycofania jednym kliknięciem.

### 5.8. Cost Guard — bezpiecznik kosztów

Przed każdym wywołaniem Claude/Perplexity API, n8n sprawdza sumaryczne zużycie z bieżącego miesiąca przez Anthropic Usage API i Perplexity Billing API. Jeśli przekroczył próg (np. 30 USD = ~125 PLN), workflow zatrzymuje się i wysyła alert na Telegram. Bez tego literówka w pętli (np. retry przy timeoucie bez backoffu) może zjeść 200 USD w noc. Próg ustawiony konserwatywnie na 150% średniego miesięcznego zużycia.

## 6. WARSTWA 4 — REDAKCJA I MODERACJA

### 6.1. Role użytkowników (PublishPress Pro)

| Rola | Liczba kont | Uprawnienia |
| --- | --- | --- |
| Administrator | 1 (właściciel) | Pełny dostęp do WP, n8n, baza, API keys, billing |
| Redaktor naczelny | 1 | Zatwierdza wszystkie drafty, publikuje, edytuje, usuwa, widzi panel statystyk |
| Redaktor sekcji | 3–4 | Po jednym na: (1) Wiadomości+Samorząd, (2) Kujawianka+Sport, (3) Kultura+Historia, (4) Na Sygnale; zatwierdzają drafty w swojej sekcji |
| Kontrybutor instytucjonalny | 10–15 | Po jednym dla każdej instytucji partnerskiej (sekcja 9); tworzą posty contributor_draft, widoczne tylko dla swojego redaktora sekcji i naczelnego |
| Autor AI | 1 systemowe | „Redakcja Izbica24" — pod tym profilem publikowane są artykuły AI po human review |

Każdy redaktor i kontrybutor ma obowiązek 2FA (wtyczka Two Factor) — to nie jest opcja.

### 6.2. Obieg redakcyjny

[raw_item w iz24_newsroom]

│

│ Claude Classify + AI Autor + Fact-Check

▼

[WP Draft, status="pending", assigned_to=redaktor sekcji X]

│

│ Redaktor sekcji: weryfikacja faktów,

│ korekta stylu, dodanie zdjęcia, edycja

▼

┌───────┴───────┐

▼               ▼

ZATWIERDŹ         ODRZUĆ

│               │

│               ▼

│         [archive z notatką dlaczego]

▼

[status="pending_review", redaktor naczelny]

│

│ Final check, ewentualna ostatnia korekta

▼

[PUBLISHED]

│

│ + auto-actions (sekcja 7)

▼

[Social, Newsletter queue, RSS, sitemap]

Dla artykułów urgent_review (np. relacja meczowa po Kujawiance, news „Na Sygnale" wymagający szybkiej publikacji) — pomijany jest redaktor naczelny, redaktor sekcji publikuje bezpośrednio. Po publikacji naczelny dostaje notyfikację i może wprowadzić korektę post-publish.

Artykuł kontrybutora instytucjonalnego: bezpośrednio do redaktora sekcji → korekta → naczelny → publish.

### 6.3. Harmonogram publikacji — rytm tygodnia

| Godzina | Sekcja | Częstotliwość |
| --- | --- | --- |
| 7:00 | Przegląd Mediów (linki + opisy, automatycznie) | Codziennie |
| 8:00–9:00 | Na Sygnale (zdarzenia nocne) | W razie potrzeby |
| 10:00–11:00 | Wiadomości (drafty AI po human review) | Codziennie |
| 13:00 | Kujawianka (zapowiedź / relacja po meczu) | Pn–Pt zapowiedzi, So/Nd relacje |
| 15:00 | Kultura, Życie Codzienne, Evergreen | Pn–Pt |
| 18:00 | Samorząd (uchwały po godzinach pracy urzędu) | Wt, Cz |
| Niedziela 18:00 | Newsletter „Tydzień w Izbicy" | Co tydzień |
| Piątek 12:00 | Podcast „Głos Izbicy" — nowy odcinek | Co tydzień |

### 6.4. Polityka oznaczania AI — wymóg AI Act i Helpful Content

Każdy artykuł wygenerowany przez AI lub z istotnym udziałem AI nosi oznaczenie w stopce:

„Ten artykuł został przygotowany z wykorzystaniem narzędzi AI i zweryfikowany przez redakcję Izbica24.pl. Źródło: [link]."

Jest to wymóg etyczny (transparentność wobec czytelników), prawny (AI Act UE — art. 50, transparency obligations) i SEO (Google Helpful Content Guidelines preferują wyraźne oznaczanie pochodzenia treści).

Dodatkowo na stronie „O portalu" — sekcja „Jak korzystamy z AI" z transparentnym opisem:

- Które typy treści są generowane przez AI (Przegląd Mediów, Komunikaty, Tego dnia, część Wiadomości, Evergreen)

- Które są pisane wyłącznie przez ludzi (Wywiady, Sylwetki, Komentarze redakcyjne, Sukcesy, Wspomnienia)

- Jak działa weryfikacja (klasyfikacja → fact-check → redaktor → naczelny)

- Co robić, jeśli zauważysz błąd faktyczny (link do formularza zgłoszeń)

## 7. WARSTWA 5 — PUBLIKACJA I DYSTRYBUCJA

### 7.1. Portal WordPress — automatyczne akcje po publikacji

Po zmianie statusu artykułu na publish, WordPress hook publish_post uruchamia kaskadę:

- Generowanie miniaturki (jeśli brak _thumbnail_id → fallback placeholder z nazwą kategorii)

- Walidacja meta-description i schema NewsArticle (Rank Math) — alert do redaktora jeśli puste

- Kompresja obrazków przez ShortPixel → AVIF/WebP

- Dodanie wpisu do sitemap.xml i Google News sitemap

- Ping IndexNow do Google Search Console + Bing

- Wstawienie do kolejki social media (sekcja 7.2)

- Jeśli dzień tygodnia = niedziela → dodanie do bazy artykułów newslettera tygodniowego

- Inwalidacja cache (WP Rocket → flush + Cloudflare → purge URL)

- Tagowanie w Google Analytics 4 (custom event iz24_publish z meta category, source_type, ai_generated)

### 7.2. Social Media — kolejka z anti-flooding

Wtyczka Social Auto Poster Pro (~250 PLN/rok) lub własny node w n8n publikuje na:

- Facebook fanpage Izbica24: link + miniatura + lead + 2–3 hashtagi. Limit: max 5 postów/dzień (algorytm FB karze za flooding). Kolejka FIFO z priorytetami (priority_score ≥ 8 → publikacja natychmiast).

- Instagram Izbica24: zdjęcie + skrócony tekst (~200 znaków) + hashtagi. Stories dla zdarzeń „Na Sygnale" z geo-tagiem. Reels dla relacji wideo z imprez (faza 2).

- Telegram kanał Izbica24 (opcjonalnie, dla power users): pełny tekst + link. Bez limitu, bo Telegram nie ma anti-spam.

- Twitter/X (opcjonalnie): lead + link + hashtagi.

Kolejka social wykonuje się przez n8n co 30 minut (cron), z respektem rytmu publikacji portalu (nie ma sensu wysyłać 5 postów FB w 5 minut).

### 7.3. Newsletter „Tydzień w Izbicy"

Każda niedziela 18:00. n8n workflow:

- Pobierz top 10 artykułów tygodnia po pageviews (GA4 API) z filtrem na opublikowane w ostatnich 7 dniach

- Pobierz upcoming events na nadchodzący tydzień (The Events Calendar)

- Wyślij do Claude z promptem: „Stwórz cotygodniowy newsletter dla mieszkańców gminy Izbica Kujawska. Format: krótki wstęp redakcji (2 zdania), ‘Najważniejsze tego tygodnia’ (5 artykułów z linkami i 1-zdaniowym opisem każdy), ‘Przed nami’ (3 wydarzenia w nadchodzącym tygodniu), ‘Z głębi szuflady’ (1 artykuł historyczny lub ciekawostka). Ton: ciepły, lokalny, nie korporacyjny."

- Render HTML w MailPoet template z brandingiem Izbica24

- Wyślij do listy subskrybentów przez Amazon SES (~5 PLN/mies. za 50 000 e-maili)

- Zapisz statystyki (open rate, click rate) do dashboardu

Baza subskrybentów budowana przez:

- Pop-up po 30 sekundach na portalu (z opt-out na 30 dni)

- Stały widget w sidebarze

- Footer każdego artykułu („Otrzymuj cotygodniowe podsumowanie — zapisz się")

- Strona dedykowana /newsletter

- Cross-promo w podcaście („Po szczegóły zapisz się do newslettera")

Cel: 500 subskrybentów po 6 miesiącach, 1500 po 12 miesiącach, 3000 po 24 miesiącach.

### 7.4. Podcast „Głos Izbicy"

Cotygodniowy odcinek nagrywany piątek rano, publikowany piątek 12:00. Format 15–20 minut:

- Przegląd tygodnia (5 min): skrypt generowany przez Claude z 10 najważniejszych artykułów tygodnia. Czytany przez redaktora (lub TTS w wersji eksperymentalnej).

- Wywiad z lokalnym gościem (10 min): nagranie telefoniczne/Zoom z mieszkańcem, sołtysem, dyrektorem szkoły, działaczem KGW. Rotacja gości — zapraszamy raz na 3 miesiące tę samą instytucję.

- Zapowiedzi na nadchodzący tydzień (2–3 min): wydarzenia kultury, mecz Kujawianki, sesja rady, ciekawostki.

Hosting: Spotify for Podcasters (darmowy, generuje RSS automatycznie). Dystrybucja: embed na portalu (sekcja Multimedia/Podcast przez blok izbica24/embed-podcast), Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts (deprecated, ale RSS jest), Pocket Casts.

Statystyki: Seriously Simple Podcasting Stats (~410 PLN/rok) — dashboard w wp-admin z liczbą odsłuchów, top odcinkami, geo, urządzeniami.

### 7.5. YouTube — audiogramy + reportaże

Faza 1 (od 6. miesiąca): replikacja podcastów jako audiogramy (nieruchomy obraz z falą dźwiękową) generowane przez Headliner (~40 USD/rok ≈ 165 PLN) lub Canva Pro (~120 USD/rok ≈ 495 PLN). Upload przez YouTube API z n8n.

Faza 2 (od 12. miesiąca): krótkie reportaże wideo (1–3 min) z imprez, sesji rady, meczów Kujawianki — nagrywane telefonem przez redaktora lub wolontariusza. Edycja w CapCut (darmowe) lub DaVinci Resolve. Publikacja jako YouTube Shorts dla zwiększenia zasięgu.

### 7.6. Galerie zdjęć

Każdy artykuł z więcej niż 3 zdjęciami → automatyczna galeria przez Modula (~290 PLN/rok) lub natywną Gutenberg Gallery z lightboxem przez blok izbica24/galeria-lightbox. Watermark „izbica24.pl" dodawany automatycznie do prawego dolnego rogu (Imsanity/EWWW config). Pełne reportaże fotograficzne z Dni Izbicy, dożynek, meczów — osobne galerie tematyczne w sekcji Multimedia/Galerie.

## 8. WARSTWA 6 — MONITORING I UTRZYMANIE

### 8.1. Dashboard redakcyjny (custom widget WP)

W ramach wtyczki izbica24-newsroom powstaje custom widget dashboardu wp-admin „Status Newsroom" pokazujący:

- Dziś / tydzień / miesiąc: liczba opublikowanych artykułów z podziałem (AI / kontrybutorzy / redaktor naczelny)

- Kolejka: liczba raw_items oczekujących na klasyfikację, draftów na human review, draftów na final review naczelnego

- Top 5 artykułów po pageviews (GA4 API, real-time)

- Status workflow n8n: zielone/czerwone światło dla każdego z 8 głównych workflow’ów (z timestampem ostatniego uruchomienia)

- Cost Guard: zużycie Claude/Perplexity w bieżącym miesiącu (USD i PLN, % progu)

- Webhook Pusher activity: liczba odebranych webhooków per instytucja w ostatnich 24h (z alertem dla instytucji nieaktywnej >7 dni)

### 8.2. Alerty Telegram

Bot Telegram „Izbica24 Watcher" wysyła do redaktora naczelnego alerty:

- Workflow nie wykonał się w zaplanowanym czasie (np. Perplexity poll o 7:00 nie odpalił)

- Żaden artykuł nie został opublikowany do 12:00 (ryzyko „martwego dnia")

- Raw_item z priority_score ≥ 8 (pilna wiadomość — wymaga natychmiastowej decyzji redaktora)

- Cost Guard zbliżający się do progu (warning na 80%, blokada na 100%)

- Webhook Pusher institution down (instytucja X nie wysłała nic od 7 dni — sprawdzić, czy Make się wyłączył)

- Schema validation error (artykuł publikowany bez schema NewsArticle — alert do redaktora technicznego)

### 8.3. Konserwacja techniczna

Cotygodniowe zadania (automatyczne):

- Backup bazy i plików (UpdraftPlus → Google Drive, niedziela 3:00)

- Aktualizacja WP core, wtyczek, motywu (ManageWP cron, środa 4:00 — po peak’u poniedziałkowym)

- Sprawdzenie broken links (Broken Link Checker, raport e-mail)

- Health check scrapingowych selektorów CSS (n8n test workflow, alert jeśli któryś source nie zwrócił danych w 7 dni)

Comiesięczne zadania (ręczne):

- Audyt SEO (Rank Math raport, Google Search Console review)

- Przegląd kosztów API z trendem (czy nie rosną nieproporcjonalnie?)

- Knowledge base refresh — comiesięczne spotkanie redakcji online (1h), każdy redaktor sekcji prezentuje zmiany w swoim pliku

- Stress test endpointu /v1/incoming (sztuczne 100 requestów/min — czy rate limit działa?)

- Penetration test podstawowy (npm audit, wp-cli core verify-checksums, Wordfence scan)

Co kwartalnie:

- Pełen audyt bezpieczeństwa (rotacja tokenów Webhook Pusher, rotacja API keys Anthropic/Perplexity, review uprawnień użytkowników)

- Audyt jakości artykułów AI (próbka 50 losowych — ile potrzebowało korekt redakcyjnych? czy fact-check łapie błędy?)

- Review umów partnerstwa (czy wszystkie aktywne instytucje mają ważne regulaminy?)

## 9. MODEL WEBHOOK PUSHER — PARTNERSTWA Z INSTYTUCJAMI

### 9.1. Dlaczego to działa i dlaczego jest legalne

Pomysł polega na odwróceniu kierunku przepływu informacji. Zamiast Ty „kradniesz" treści z fanpage’ów (co jest prawnie wątpliwe i technicznie kruche), to instytucje same dobrowolnie wysyłają Ci swoje publikacje w momencie ich wystąpienia. Ty dostarczasz im narzędzie, które robi to automatycznie i bezboleśnie. Wszystko legalne, oficjalne, zgodne z RODO i ToS Mety.

W modelu pull (scraping FB), Meta uznaje cię za bota łamiącego ToS, plus wątpliwe prawo autorskie (post należy do autora). W modelu push, instytucja świadomie i dobrowolnie wysyła Ci treść — jest to oficjalne udostępnienie z domniemaną zgodą na publikację (umocowane regulaminem partnerstwa, który podpisuje). To jest model identyczny jak każda agencja prasowa (PAP, Reuters) od dekad.

### 9.2. Mapa instytucji partnerskich z preferowanym poziomem

| Instytucja | Aktywność FB | Preferowany poziom | Domyślna kategoria | Domyślny priorytet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSP Izbica Kujawska | Bardzo wysoka (interwencje numerowane) | 1 — Webhook auto | Na Sygnale | high |
| MGKS Kujawianka | Wysoka (sezon) | 1 — Webhook auto | Kujawianka | normal |
| Miasto i Gmina Izbica (oficjalny) | Średnia | 1 — Webhook auto | Samorząd | normal |
| MGCK Izbica | Średnia (wydarzenia) | 1 — Webhook auto | Kultura | normal |
| Biblioteka Publiczna | Niska–średnia | 2 — E-mail forwarding | Kultura/Biblioteka | low |
| Parafia NMP Izbica | Niska (ogłoszenia) | 2 — E-mail forwarding | Kultura/Parafie | low |
| Parafia Błenna | Bardzo niska | 3 — Manualny formularz | Kultura/Parafie | low |
| Parafia Modzerowo | Bardzo niska | 3 — Manualny formularz | Kultura/Parafie | low |
| Urząd Miejski (komunikacja) | Średnia | 2 — E-mail forwarding + scraping BIP | Samorząd/Urząd | normal |
| Starostwo Powiatowe | Niska (relevant) | Scraping BIP + manualne | Samorząd/Powiat | normal |
| SP nr 1 Izbica | Niska | 3 — Manualny + scraping | Wiadomości/Edukacja | low |
| SP nr 2 Izbica | Średnia (aktywna FB) | 2 — E-mail lub 1 — Webhook | Wiadomości/Edukacja | low |
| SP Błenna | Bardzo niska | 3 — Manualny | Wiadomości/Edukacja | low |
| SP Sarnowo | Bardzo niska | 3 — Manualny | Wiadomości/Edukacja | low |
| ZS Kasprowicza | Niska–średnia | 2 — E-mail forwarding | Wiadomości/Edukacja | low |
| Przedszkole Miejskie | Bardzo niska | 3 — Manualny | Wiadomości/Edukacja | low |
| MGOPS | Bardzo niska | 2 — E-mail forwarding | Wiadomości/Społeczne | low |
| ZGKiW | Niska (komunikaty awaryjne) | 1 — Webhook auto + scraping | Na Sygnale/Awarie | high |
| SPZOZ | Brak FB | 2 — E-mail forwarding | Wiadomości/Zdrowie | normal |
| Orioniści / DPS | Niska | 2 — E-mail forwarding | Kultura/Orioniści | low |
| LGD Dorzecza Zgłowiączki | Niska | 3 — Manualny | Wiadomości/Społeczne | low |
| KGW (5 kół) | Bardzo niska | 3 — Manualny | Kultura/KGW | low |

Priorytet onboardingu (kolejność realna):

- OSP Izbica (miesiąc 1) — bo to silnik sekcji „Na Sygnale", najważniejsza dla ruchu

- MGCK (miesiąc 1) — bo wydarzenia kulturalne to regularny strumień treści

- MGKS Kujawianka (miesiąc 2) — bo sport buduje engagement i tożsamość

- Miasto i Gmina Izbica (miesiąc 2) — bo komunikaty oficjalne to filar wiarygodności

- Biblioteka + Parafia NMP (miesiąc 3) — łatwe wdrożenia e-mail forwarding

- ZGKiW (miesiąc 3) — bo awarie to pilna informacja dla mieszkańców

- Szkoły aktywne (miesiąc 4) — zaczynając od SP nr 2

- Reszta (miesiąc 5+) — w ramach zwykłej rozbudowy

### 9.3. Endpoint REST /v1/incoming — specyfikacja kontraktu

Wszystkie trzy poziomy (Webhook auto, E-mail forwarding, Manualny formularz) trafiają do tego samego endpointu — różni się tylko source_type. Pełna specyfikacja:

POST https://izbica24.pl/wp-json/iz24/v1/incoming

Headers:

Authorization: Bearer <institution_token>

Content-Type: application/json

X-Idempotency-Key: <unique_id_from_source>

Body: [JSON schema z sekcji 4 — Normalizacja]

Odpowiedzi:

HTTP 201 Created  — nowy raw_item utworzony, w kolejce

HTTP 200 OK       — duplikat, zwrócone ID istniejącego rekordu

HTTP 401          — błędny lub wygasły token

HTTP 400          — niepoprawny JSON, brakujące required

HTTP 429          — przekroczony rate limit (60/h, 500/24h per token)

HTTP 422          — content nie przeszedł filtrów (spam, blacklist)

### 9.4. Bezpieczeństwo — token per instytucja

Każda instytucja dostaje unikalny token Bearer wygenerowany podczas onboardingu (64-znakowy random hex, zhashowany bcrypt w meta-fieldzie taksonomii iz24_source). Plain text widoczny tylko raz przy generacji.

Funkcjonalności bezpieczeństwa:

- Rate limit: 60/h, 500/24h. Implementacja przez Redis lub Transient API.

- Token rotation: ważność 12 miesięcy, auto-mail 30 dni przed wygaśnięciem

- Token revocation: w wp-admin → Newsroom → Instytucje → Cofnij token

- IP allowlist (opcjonalne): dla Urzędu Miejskiego i ZGKiW — wymuszamy IP Make.com

- HMAC signing (opcjonalne, zaawansowane): drugi sekret + podpis HMAC-SHA256 body

### 9.5. Konfiguracja po stronie instytucji (Make.com — wariant rekomendowany)

Dokumentacja PDF wysyłana każdej instytucji + sesja Zoom 15–20 min:

- Wejść na make.com, założyć darmowe konto (lub zalogować się przez Google).

- Create new scenario → Search apps → „Facebook Pages".

- Wybrać trigger „Watch Posts".

- Autoryzować konto FB (osoba musi mieć rolę Editor/Admin na fanpage’u — Meta nie pozwala autoryzować bezpośrednio Page).

- Wybrać fanpage z listy, ustawić filtr „All posts", limit 10 ostatnich, częstotliwość 15 min.

- Dodać moduł HTTP → Make a request.

- Konfiguracja:

  - URL: https://izbica24.pl/wp-json/iz24/v1/incoming

  - Method: POST

  - Headers: Authorization: Bearer <token>, Content-Type: application/json, X-Idempotency-Key: {{1.id}}

  - Body: szablon JSON (różny per instytucja — z source_id, category_hint, priority_hint, credit_name)

- Run once → test → sprawdzić w wp-admin → Newsroom czy raw_item dotarł

- Włączyć scenariusz (ON)

Koszt po stronie instytucji: 0 PLN — opłacasz wspólne konto Make.com Core z Twojego budżetu (9 EUR/mies. ≈ 38 PLN, 10 000 ops/mies. wystarcza dla wszystkich 16 instytucji łącznie).

### 9.6. Plakietka „Partner Izbica24.pl" i regulamin partnerstwa

Plakietka — prosty grafik SVG/PNG z brandingiem Izbica24, gotowy do wstawienia na stronę instytucji albo wydrukowania jako naklejka. Daje instytucji status („oficjalny partner regionalnego portalu") i buduje rozpoznawalność Twojej marki.

<a href="https://izbica24.pl/partnerzy" target="_blank" rel="noopener">

<img src="https://izbica24.pl/badges/partner-2026.svg"

alt="Oficjalny partner Izbica24.pl"

width="180" height="60" loading="lazy" />

</a>

Strona izbica24.pl/partnerzy listuje wszystkie aktywne instytucje partnerskie z logiem, krótkim opisem i linkiem — to zwrot wartości dla instytucji (PR-owo cenne).

Regulamin partnerstwa (2 strony PDF, podpis odręczny lub Autenti 1 PLN/podpis) — kluczowe punkty:

- Definicja przekazywanych treści — typy (komunikaty, posty FB, zdjęcia z wydarzeń) i potwierdzenie praw autorskich

- Licencja dla Izbica24.pl — niewyłączna, nieograniczona czasowo, na publikację z podaniem źródła, bezpłatna

- Prawo redakcji do edycji — skracanie, redagowanie, rewrite z zachowaniem sensu

- Klauzula AI — instytucja przyjmuje, że treści mogą być przetwarzane przez AI; każdy artykuł AI oznaczony zgodnie z polityką

- Klauzula RODO — instytucja przekazuje dane osobowe wyłącznie z odpowiednią podstawą prawną; Izbica24 staje się odrębnym administratorem

- Wycofanie — każda strona z dnia na dzień; instytucja może żądać usunięcia konkretnych artykułów

- Token bezpieczeństwa — odpowiedzialność za poufność po stronie instytucji

- Wzajemność promocji — Izbica24 publikuje treści instytucji ≥ raz/tydzień (jeśli dostarczone) i wystawia plakietkę; instytucja umieszcza plakietkę na swojej stronie

Wzór regulaminu generowany przez Claude (osobny prompt) i weryfikowany przez prawnika (jednorazowo 300–500 PLN). Dla 16 instytucji wartych roczne ~5000 PLN reklamy organicznej, 400 PLN za poprawny dokument to nic.

### 9.7. Onboarding instytucji — proces praktyczny (~30 min/instytucja)

- Spotkanie / telefon (15 min) — koncepcja, mockup portalu, plakietka, propozycja partnerstwa

- Podpis regulaminu (PDF lub Autenti, archiwum w Google Drive)

- Generacja tokenu w wp-admin → Newsroom → Instytucje (kopiujesz do Bitwarden, wysyłasz Signal/ProtonMail)

- Sesja konfiguracji Make (15–20 min, Zoom z share screen)

- Test (publikacja testowego posta na FB instytucji, weryfikacja w wp-admin, usunięcie testu)

- Plakietka (3 wersje SVG: poziomo, pionowo, kwadratowo + instrukcja wstawienia)

- Pierwsze 7 dni — monitoring (codzienny check, czy posty wpadają — typowy problem: Make wymaga reauth co 60 dni)

- Po miesiącu — review (telefon, feedback, ewentualne dodatkowe typy treści)

### 9.8. Plan adopcji — realistyczna dynamika

Webhook Pusher to model trzyletni, nie trzymiesięczny.

- Miesiąc 1–2: 3–4 instytucje (OSP, MGCK, jedna szkoła, parafia). Pierwsze ~30 raw_items dziennie.

- Miesiąc 3–4: +4–6 (urząd, biblioteka, Kujawianka, druga szkoła). ~80 raw_items dziennie.

- Miesiąc 6: ~10 partnerów. Pojawiają się problemy operacyjne — 30% Twojego czasu na utrzymanie.

- Miesiąc 12: 14–15 partnerów, ~150 raw_items/dzień, ~70% treści automatyczne.

- Miesiąc 24: standard regionalny. Plakietka „Partner Izbica24.pl" symbolem cyfrowej obecności gminy.

To jest realny dług czasowy każdej infrastruktury społecznej. Webhook Pusher daje skalowalność, ale nie automatyzuje relacji ludzkich — te zawsze pozostaną ludzkie.

## 10. STACK TECHNICZNY I KOSZTY MIESIĘCZNE (PLN)

### 10.1. Infrastruktura

| Pozycja | Koszt PLN/mies. |
| --- | --- |
| Hosting WP (Cloudways Vultr 2GB lub mydevil Premium) | 25–110 |
| VPS n8n (Hetzner CX22) | 22 |
| Domena izbica24.pl (~50 PLN/rok) | 4 |
| Cloudflare (Free na start, Pro od 6 mies.) | 0 lub 105 |
| Postmark Inbound (e-mail forwarding) | 41 |
| Make.com Core (Webhook Pusher dla instytucji) | 38 |
| Amazon SES (newsletter) | 5 |
| Razem infrastruktura | 135–325 PLN/mies. |

### 10.2. Wtyczki WordPress (uśrednione PLN/mies. z rocznych licencji)

Tier 1 — Niezbędne (~163 PLN/mies.):

- Kadence Theme + Kadence Blocks (free)

- Kadence Blocks Pro (~530 PLN/rok)

- Rank Math Pro (~410 PLN/rok)

- WP Rocket (~245 PLN/rok)

- UpdraftPlus Premium (~290 PLN/rok)

- Wordfence Premium (~490 PLN/rok)

Tier 2 — Bardzo zalecane (~217 PLN/mies.):

- PublishPress Pro (~530 PLN/rok)

- ACF Pro (~200 PLN/rok)

- The Events Calendar Pro (~410 PLN/rok)

- Presto Player Pro (~410 PLN/rok)

- Seriously Simple Podcasting Stats (~410 PLN/rok)

- MailPoet Premium (~640 PLN/rok)

Tier 3 — Opcjonalne (~50 PLN/mies. wybranych):

- Fluent Forms Pro (~245 PLN/rok)

- Modula galerie (~290 PLN/rok)

- Two Factor + Limit Login + Web Stories (free)

Razem wtyczki: ~430 PLN/mies. (Tier 1 + 2 + część Tier 3)

### 10.3. AI i API

| Pozycja | Koszt PLN/mies. |
| --- | --- |
| Claude API (Sonnet 4.6, klasyfikacja + rewrite + fact-check + evergreen) | 50–75 |
| Perplexity API (~50 zapytań/dzień) | 21 |
| Embeddings (OpenAI text-embedding-3-small) | 10 |
| LanguageTool Cloud | 21 |
| YouTube Data API + Open-Meteo | 0 (free tier) |
| Razem AI/API | 102–127 PLN/mies. |

### 10.4. Narzędzia dodatkowe

| Pozycja | Koszt PLN/mies. |
| --- | --- |
| Headliner audiogramy / Canva Pro | 0–40 |
| Bitwarden Premium (password mgmt) | 4 |
| Google Workspace (e-maile @izbica24.pl, 1 user) | 30 |
| Spotify for Podcasters | 0 |
| Razem narzędzia | 34–74 PLN/mies. |

### 10.5. Suma całkowita

Wariant ekonomiczny startowy (miesiące 1–6): ~600 PLN/mies.

- Hosting Cloudways (~110), n8n VPS (22), Make (38), Postmark (41), domena (4), SES (5)

- Tier 1 wtyczek (~163)

- AI/API (~102)

- Narzędzia podstawowe (~34)

Wariant pełny produkcyjny (od miesiąca 7+): ~870–950 PLN/mies.

- Pełna infrastruktura z Cloudflare Pro

- Tier 1 + 2 + część 3 wtyczek

- Pełne AI/API

- Narzędzia + Workspace

Plus jednorazowo: regulamin partnerstwa weryfikacja prawnik (~400 PLN), brand identity (logo, kolory, plakietka — Canva, ~0 PLN przy DIY lub ~1500 PLN agencji).

Próg samofinansowania: realnie 10–18 miesięcy. Trzy źródła przychodów łącznie po 18 miesiącach powinny pokrywać miesięczny budżet:

- Reklama lokalna — 5–8 stałych reklamodawców × 150 PLN/mies. = 750–1200 PLN

- Nekrologi i ogłoszenia płatne — 8–15/mies. × 50–100 PLN = 400–1500 PLN

- Artykuły sponsorowane (oznaczone) — 2–3/mies. × 200–400 PLN = 400–1200 PLN

- Katalog firm — pakiet rozszerzony — 10–20 firm × 30 PLN/mies. = 300–600 PLN

Przewidywane przychody miesiąc 18: 1850–4500 PLN/mies. — nadwyżka pozwala na zatrudnienie redaktora sekcji na pół etatu (1500–2500 PLN/mies.).

## 11. PLAN IMPLEMENTACJI ETAPOWEJ (24 MIESIĄCE)

### Faza 0 — Fundament (miesiąc 0, przed startem)

Kontekst środowiskowy:

- Instalacja WordPress Studio lokalnie (Mac/Windows/Linux) — środowisko dev na 6 miesięcy intensywnej pracy

- Instancja izbica24-dev z Kadence Theme + Kadence Blocks

- Inicjalizacja prywatnego repo GitHub izbica24/portal z trzema głównymi katalogami: theme/izbica24-child/, plugin/izbica24-blocks/, plugin/izbica24-newsroom/, knowledge-base/

- Instalacja Claude Code z aktywnym Skillem izbica24-portal (z poprzednich rozmów)

Na produkcji izbica24.pl: tylko pusty WordPress + Kadence + minimum bezpieczeństwa (Wordfence, Limit Login, 2FA). Czekamy z fronton’em do końca developmentu lokalnego.

### Faza 1 — Front portalu (miesiące 1–2)

7 sesji Claude Code z poprzedniego planu:

- Inicjalizacja child theme + szkielet wtyczki bloków
 2–3. Template parts (header z mega-menu, footer, sidebary, hero)

- Templates archiwów dla 12 kategorii (z różnicowaniem wizualnym Na Sygnale, Historia, Kujawianka, Kultura)
 5–6. Custom plugin izbica24-blocks z 24 blokami

- Strony statyczne (12), formularze, optymalizacja CWV, schema markup

Deploy na produkcję: spakowanie ZIP-ów child theme i wtyczki, upload przez wp-admin lub GitHub Actions auto-deploy przez SFTP.

### Faza 2 — Newsroom plugin + pierwsze treści ręczne (miesiące 2–3)

Sesje N1–N3:

- Wtyczka izbica24-newsroom: CPT iz24_raw_item, taksonomie, REST endpoint /v1/incoming, generator tokenów

- Strona admin „Newsroom Queue" z filtrami i akcjami masowymi

- Integracja z PublishPress: routing draftów do redaktora sekcji

Równolegle: redaktor naczelny ręcznie publikuje 20–30 artykułów (testy ręczne, kalibracja stylu redakcyjnego, walidacja UX). Bez tego automatyzacja zbuduje potwora.

### Faza 3 — Pierwsze partnerstwa (miesiąc 3)

Onboarding 3 partnerów: OSP Izbica + MGCK + 1 szkoła. Każdy z osobna konfigurowany przez Webhook Pusher (Make.com). Stress test endpointu, iteracje na podstawie problemów, dopracowanie templates JSON dla każdej instytucji.

### Faza 4 — Workflow agregacji n8n (miesiące 3–4)

Sesje N4–N6:

- Szablony promptów Claude jako CPT iz24_prompt_template (edytowalne z wp-admin, wersjonowane)

- Instalacja n8n na drugim VPS-ie (Hetzner CX22), import workflow’ów: Slot poranny, Instytucjonalny, Sportowy, Multimedia, Cost Guard, Fact-Check

- Test end-to-end: Perplexity → n8n → Claude → WP draft → Redaktor → Publish

### Faza 5 — Skalowanie partnerstw + automatyzacja społeczna (miesiące 4–6)

- Onboarding kolejnych 6 partnerów (Kujawianka, urząd, biblioteka, ZGKiW, druga szkoła, parafia NMP)

- Newsletter automatyczny (MailPoet + Claude generator)

- Social Auto Poster — auto-publikacja na FB/Instagram

- Web Stories dla Google Discover

### Faza 6 — Multimedia (miesiące 6–9)

- Sekcja Wideo (embed YouTube przez Presto Player)

- Galerie zdjęć z systemem watermark

- Pierwszy odcinek podcastu „Głos Izbicy" (testowy)

- Audiogramy YouTube generowane przez Headliner

### Faza 7 — Stabilizacja i monetyzacja (miesiące 9–12)

- Pierwsi reklamodawcy lokalni (apteka, sklep, warsztat) — AdRotate

- Katalog firm z planami płatnymi

- System nekrologów płatnych

- Dashboard kosztów i przychodów (custom widget)

### Faza 8 — Rozwój społeczności (miesiące 12–24)

- Pełna sekcja Podcast (cotygodniowe odcinki)

- Reportaże wideo własne (faza 2 YouTube)

- Wybory samorządowe 2028 (jeśli w okresie) — sekcja dedykowana

- Cross-promo z portalami sąsiednich gmin

- Możliwe zatrudnienie redaktora sekcji na pół etatu

## 12. RYZYKA, MITYGACJE, AWARYJNE ŚCIEŻKI

| Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Mitygacja |
| --- | --- | --- |
| Selektor CSS scrapingu się łamie | Wysokie (raz na 2–3 mies.) | Health check workflow, fallback Perplexity, alert Telegram |
| Make.com instytucji wyłącza się (reauth co 60 dni) | Wysokie (typowe) | Monitoring activity per instytucja, alert >7 dni nieaktywności, telefon do kontaktu |
| Niska jakość artykułu AI (halucynacja) | Średnie | Obowiązkowy fact-check pass, human review przez 6+ miesięcy, knowledge base aktualna |
| Wypalenie kontrybutorów | Średnie | AI pokrywa 50–60%, miesięczne online spotkania redakcji, jasne granice oczekiwań |
| Cost Guard nie zatrzymuje pętli kosztowej | Niskie ale krytyczne | Hard limit budgetu w Anthropic Console (USD/mies.), cron sprawdza co 15 min |
| Awaria n8n VPS | Średnie | Backup workflow’ów co tydzień, status page, fallback ręczna publikacja |
| Atak DDoS na portal | Niskie | Cloudflare Pro od miesiąca 6, rate limit endpointów REST |
| Wyciek tokenu instytucji | Niskie | Token rotation 12 mies., revocation w wp-admin, log każdego incoming |
| RODO incident (publikacja danych osobowych bez zgody) | Średnie | Klauzula RODO w regulaminie partnerstwa, fact-check pass z ostrzeżeniem o danych osobowych, formularz „zgłoś usunięcie" |
| Problem prawno-autorski (reklamacja portalu źródłowego) | Niskie | Polityka oryginalnych przeróbek, clear źródło + link, regulamin Izbica24 z procedurą reklamacji |
| Spadek aktywności instytucji | Średnie | Comiesięczne review per instytucja, propozycja przejścia na łatwiejszy poziom (1→2→3), wdzięczność wyrażana publicznie |

## 13. ZAŁĄCZNIKI

### Załącznik A — Mapa przepływu danych (uproszczona)

[16 instytucji partnerskich — Webhook Pusher]

│ (push, real-time)

[Perplexity API × 3 zapytania bazowe]

│ (poll, slot poranny)

[Strony BIP + 12 instytucji — scraping]

│ (poll, slot instytucjonalny)

[E-mail forwarding inbox]

│ (IMAP, 3× dziennie)

[YouTube API × 3 kanały]

│ (poll, 12:00)

[Sofascore + regiowyniki — Kujawianka]

│ (poll w dniu meczu)

▼

POST /wp-json/iz24/v1/incoming

│

▼

[iz24_raw_item w WP]

│

▼

[n8n: Claude Classify]

│

┌──────────────────┼──────────────────┐

▼                  ▼                  ▼

typ=link            typ=rewrite          typ=skip

│                  │                  │

▼                  ▼                  ▼

Przegląd Mediów   [n8n: Claude Write]      /dev/null

(auto-publish)    [+ fact-check pass]

│       [+ LanguageTool]

│                  │

│                  ▼

│            [WP Draft pending]

│                  │

│                  ▼

│       [Redaktor sekcji review]

│       [+ Naczelny final check]

│                  │

▼                  ▼

[PUBLISHED na izbica24.pl]

│

┌──────────────────────────────┼──────────────────────────────┐

▼              ▼               ▼              ▼               ▼

Auto-thumbnail  Schema NewsArticle  IndexNow     Social queue   Newsletter queue

Sitemap update                                   (FB, IG, TG)   (niedziela 18:00)

### Załącznik B — Lista kompletna scenariuszy n8n

- iz24-perplexity-morning — slot 7:00, 3 zapytania bazowe

- iz24-perplexity-thematic — co 2 dni, evergreen tematyczny

- iz24-scraping-bip — slot 8:00, BIP urzędu i starostwa, ekstrakcja PDF

- iz24-scraping-institutions — slot 8:30, strony 12 instytucji

- iz24-email-poll — 3× dziennie IMAP poll

- iz24-youtube-multimedia — slot 12:00

- iz24-sport-kujawianka — w dniu meczu, Sofascore + regiowyniki

- iz24-claude-classify — slot 7:30, batch klasyfikacja

- iz24-claude-rewrite — slot 9:00, generator artykułów

- iz24-claude-evergreen — co 2 dni, slot 11:00

- iz24-claude-factcheck — trigger po każdym rewrite

- iz24-languagetool-polish — trigger po factcheck

- iz24-social-publisher — co 30 min, kolejka FB/IG/TG

- iz24-newsletter-weekly — niedziela 18:00

- iz24-cost-guard — co 15 min, sprawdzanie progu

- iz24-health-check — codziennie 5:00, walidacja selektorów + alerty

- iz24-knowledge-refresh — codziennie 4:00, pull GitHub knowledge base do Redis cache

### Załącznik C — Kontakt i co dalej

W następnym kroku rekomenduję wybór jednej z dwóch ścieżek:

Ścieżka technologiczna (kontynuacja developmentu): Konkretny prompt Claude Code do Sesji N1 — szkielet wtyczki izbica24-newsroom z CPT iz24_raw_item, taksonomiami, endpointem /v1/incoming, generatorem tokenów dla instytucji, podstawowym admin UI. Po tej sesji masz fundament backendu newsroom’u i możesz onboardować pierwszą instytucję w trybie testowym.

Ścieżka organizacyjna (przygotowanie partnerstw): Wzór regulaminu partnerstwa w formacie Markdown gotowy do walidacji prawnika, plus checklist’a onboardingu instytucji (PDF dla każdej z 16), plus 3 wersje plakietki „Partner Izbica24.pl" (SVG poziomy, pionowy, kwadratowy z trzema wariantami kolorystycznymi do dopasowania).

Daj znać, którą ścieżkę aktywujemy w następnej iteracji — albo czy chcesz najpierw wrócić do Sesji 2 frontu portalu (template parts header z mega-menu, footer, sidebary).